## Slide 2
ESTADO DE EJECUCIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI
ENTE DESCENTRALIZADO PROYECTA CON CORTE A
30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

## Slide 3
ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN ENTE DESCENTRALIZADO PROYECTA
CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Chart: 
| Definitivo | Certificados | Saldo disponible | Compromisos | Obligaciones | Disponible por omprometer
 | 3175054512 | 1138298212.33 | 2036756299.67 | 1108224927.79 | 759933973.4 | 2066829584.21
 | 1 | 0.35851 | 0.64149 | 0.34904 | 0.68572 | 0.65096

## Slide 4
ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN ENTE DESCENTRALIZADO PROYECTA
POR FUENTES DE FINANCIACIÓN 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Proyecto |  |  | Imputación Presupuestal |  | Presupuesto |  |  |  |  |  | 
BPIN | Nombre | Valor | Nombre Fuente de Financiacion | Código | Defiinitivo | Certificados de Disponibilidad | Saldo Disponible (Definitivo-Certificados de Disponibilidad) | Compromisos | Obligaciones | Saldo disponible por Comprometer (Definitivo-compromisos) | Semáforo (Compromiso):
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sobresaliente (80% - 100%)
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Satisfactorio (70% - 79%)
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Medio (60% - 69%)
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bajo (40% - 59%)
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Crítico (0% - 39%)
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Compromiso/Ppto Definitivo)
2020003630142 | Mantenimiento de obras complementarias de la infraestructura deportiva y recreativa en el Departamento del Quindío. | 798,809,971.00 | ESTAMPILLA PRODESARROLLO | 3 | 798,809,971.00 | 239,218,491.30 | 559,591,479.70 | 232,544,491.30 | 175,812,721.41 | 566,265,479.70 | 29%
2020003630143 | Mantenimiento de obras complementarias en la Infraestructura educativa en el Departamento del Quindío. | 798,200,000.00 | ESTAMPILLA PRODESARROLLO | 3 | 798,200,000.00 | 197,373,735.24 | 600,826,264.76 | 194,187,068.24 | 102,027,935.24 | 604,012,931.76 | 24%
2020003630144 | Mantenimiento de obras complementarias a la infraestructura vial en el Departamento del Quindío | 325,000,000.00 | IMPUESTO AL REGISTRO | 4 | 325,000,000.00 | $ 324,013,290.57 | 986,709.43 | 318,894,006.03 | 225,173,923.61 | 6,105,993.97 | 98%

## Slide 5
ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN ENTE DESCENTRALIZADO PROYECTA
POR FUENTES DE FINANCIACIÓN 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
2020003630145 | Apoyo en la formulación y ejecución de proyectos de vivienda en el Departamento del Quindío | 1,203,044,541.00 | IMPUESTO AL REGISTRO | 4 | 33,000,000.00 | 32,544,999.00 | 455,001.00 | 32,544,999.00 | 8,490,000.00 | 455,001.00 | 99%
 |  |  | ESTAMPILLA PRODESARROLLO | 3 | 195,000,000.00 | 35,701,416.00 | 159,298,584.00 | 22,608,083.00 | 1,100,000.00 | 172,391,917.00 | 12%
 |  |  | IMPUESTO AL REGISTRO | 4 | 26,000,000.00 | 25,998,000.00 | 2,000.00 | 25,998,000.00 | 25,998,000.00 | 2,000.00 | 100%
 |  |  | ESTAMPILLA PRODESARROLLO | 3 | 325,000,000.00 | 10,621,500.00 | 314,378,500.00 | 10,621,500.00 | 1,000,000.00 | 314,378,500.00 | 3%
 |  |  | IMPUESTO AL REGISTRO | 4 | 39,000,000.00 | 37,826,500.00 | 1,173,500.00 | 37,826,500.00 | 31,826,500.00 | 1,173,500.00 | 97%
 |  |  | IMPUESTO AL REGISTRO | 4 | 80,000,000.00 | 60,000,000.00 | 20,000,000.00 | 60,000,000.00 | 59,999,999.92 | 20,000,000.00 | 75%
 |  |  | IMPUESTO AL REGISTRO | 4 | 439,012,071.92 | 116,480,893.22 | 322,531,178.70 | 116,480,893.22 | 116,480,893.22 | 322,531,178.70 | 27%
 |  |  | IMPUESTO AL REGISTRO | 4 | 15,000,000.00 | 14,376,500.00 | 623,500.00 | 14,376,500.00 | 4,134,000.00 | 623,500.00 | 96%
 |  |  | IMPUESTO AL REGISTRO | 4 | 51,032,469.08 | 38,697,887.00 | 12,334,582.08 | 38,697,887.00 | 7,890,000.00 | 12,334,582.08 | 76%
2022003630006 | Mantenimiento de los edificios públicos y/o equipamentos colectivos y comunitarios en el departamento del Quindío. | 50,000,000.00 | IMPUESTO AL REGISTRO | 4 | 50,000,000.00 | 5,445,000.00 | 44,555,000.00 | 3,445,000.00 | - | 46,555,000.00 | 7%
 |  | 3,175,054,512.00 |  |  | 3,175,054,512 | 1,138,298,212 | 2,036,756,300 | 1,108,224,927.79 | 759,933,973.40 | 2,066,829,584 | 

## Slide 6
SEMAFORIZACIÓN ESTADO DE CUMPLIMIENTO METAS PRODUCTO ENTE DESCENTRALIZADO PROYECTACON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Chart: 
| Sobresaliente (Entre 80%-100%) | Satisfactorio (Entre 70% -79,99%) | Medio (Entre 60%-69,99%) | Bajo (Entre 40% - 59,99%) | Critico (Entre 0% - 39,99%) | TOTAL
No. | 1 | 10 | 11
% | 0.090909 | 0.90909 | 1

## Slide 7
ACUMULADO ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO» ENTE DESCENTRALIZADO PROYECTA CON CORTE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022
Nombre del Producto aprobado en el PDT | Dependencia responsable | Nombre del Indicador aprobado en el PDT | Línea Base Producto | Unidad de medida del indicador de producto escogido | Meta Producto Cuatrenio | Tipología Meta Acumulado No Acumulado | Meta Física Esperada 2020 | Ejecución Metas 2020 | % Ejecución 2020 | Meta Física Esperada 2021 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2021 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2022 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2022 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2023 | Meta Reprogramada |  | Avance Meta fisica 2020 - 2022 | Avance Porcentaje Meta fisica 2020 a sep 2022 | Avance Meta fisica Cuatrenio | Avance Porcentaje Meta fisica Cuatrenio a sep 2022
Infraestructura de Instituciones Educativas con procesos constructivos, mejorados, ampliados, mantenidos, y/o reforzados | Secretaría de Educación Secretaría de Aguas e Infraestructura PROYECTA | Infraestructura de Instituciones Educativas construida, mejorada, ampliada, mantenida, y/o reforzada. | 54 | No. | 54 | No Acumulada | 9 | 19 | 211% | 15 |  | 9 | 60% | 15 | 6 | 9 | 43% | 15 |  |  | 37,00 | 95% | 37,00 | 69%
Infraestructura deportiva y/o recreativa con procesos constructivos, y/o mejorados, y/o ampliados, y/o mantenidos, y/o reforzados | Secretaría de Aguas E Infraestructura PROYECTA | Infraestructura deportiva y/o recreativa construída y/o mejorada, y/o ampliada, y/o mantenida, y/o reforzada | 48 | No. | 12 | No Acumulada | 3 | 4 | 133% | 3 |  | 13 | 100% | 3 |  | 2 | 45% | 3 |  |  | 19,00 | 100% | 19,00 | 100%
Infraestructura vial con procesos de construcción, mejoramiento, ampliación, mantenimiento y/o reforzamiento. | Secretaría de Aguas E Infraestructura PROYECTA | Infraestructura vial construída, mejorada, ampliada, mantenida, y/o reforzada | 70,379 | Km | 70,379 | Acumulada | 70,379 | 232,35 | 330% | 70,379 |  | 227,35 | 100% | 70,379 |  | 332,0 | 100% | 70,379 |  |  | 263,90 | 100% | 197,93 | 100%
Servicio de asistencia técnica y jurídica en saneamiento y titulación de predios | PROYECTA | Entidades territoriales asistidas técnica y jurídicamente | ND | No. | 12 | No Acumulada | 3 | 3 | 100% | 3 |  | 0 | 0% | 3 | 3 | 0 | 0% | 3 |  |  | 3,00 | 33% | 3,00 | 25%

## Slide 8
Nombre del Producto aprobado en el PDT | Dependencia responsable | Nombre del Indicador aprobado en el PDT | Línea Base Producto | Unidad de medida del indicador de producto escogido | Meta Producto Cuatrenio | Tipología Meta Acumulado No Acumulado | Meta Física Esperada 2020 | Ejecución Metas 2020 | % Ejecución 2020 | Meta Física Esperada 2021 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2021 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2022 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2022 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2023 | Meta Reprogramada |  | Avance Meta fisica 2020 - 2022 | Avance Porcentaje Meta fisica 2020 a sep 2022 | Avance Meta fisica Cuatrenio | Avance Porcentaje Meta fisica Cuatrenio a sep 2022
Viviendas de Interés Social urbanas construidas | PROYECTA Empresa para el Desarrollo Territorial | Viviendas de Interés Social urbanas construidas | ND | No. | 100 | No Acumulada | NP |  |  | 35 |  | 0 | 0% | 35 |  | 0 | 0% | 30 | 35 |  | 0,00 | 0% | 0,00 | 0%
Viviendas de Interés Social urbanas mejoradas | Secretaría de Aguas E Infraestructura PROYECTA Empresa para el Desarrollo Territorial | Viviendas de Interés Social urbanas mejoradas | ND | No. | 300 | No Acumulada | 10 | 0 | 0% | 50 |  | 14 | 28% | 120 | 46 | 0 | 0% | 120 | 0 |  | 14,00 | 8% | 14,00 | 5%
Viviendas de Interés Prioritario urbanas construidas | PROYECTA Empresa para el Desarrollo Territorial | Viviendas de Interés Prioritario urbanas construidas | ND | No. | 100 | No Acumulada | 25 | 0 | 0% | 25 |  | 0 | 0% | 25 |  | 0 | 0% | 25 | 50 |  | 0,00 | 0% | 0,00 | 0%
ACUMULADO ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO» ENTE DESCENTRALIZADO PROYECTA CON CORTE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022

## Slide 9
ACUMULADO ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO» ENTE DESCENTRALIZADO PROYECTA CON CORTE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022
Nombre del Producto aprobado en el PDT | Dependencia responsable | Nombre del Indicador aprobado en el PDT | Línea Base Producto | Unidad de medida del indicador de producto escogido | Meta Producto Cuatrenio | Tipología Meta Acumulado No Acumulado | Meta Física Esperada 2020 | Ejecución Metas 2020 | % Ejecución 2020 | Meta Física Esperada 2021 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2021 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2022 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2022 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2023 | Meta Reprogramada |  | Avance Meta fisica 2020 - 2022 | Avance Porcentaje Meta fisica 2020 a sep 2022 | Avance Meta fisica Cuatrenio | Avance Porcentaje Meta fisica Cuatrenio a sep 2022
Viviendas de Interés Prioritario urbanas mejoradas | PROYECTA Empresa para el Desarrollo Territorial | Viviendas de Interés Prioritario urbanas mejoradas | ND | No. | 300 | No Acumulada | 75 | 52 | 69% | 75 |  | 0 | 0% | 75 |  | 0 | 0% | 75 | 98 |  | 52,00 | 26% | 52,00 | 17%
Estudios de pre inversión e inversión | PROYECTA Empresa para el Desarrollo Territorial | Estudios o diseños realizados | ND | No. | 12 | No Acumulada | 3 | 0 | 0% | 3 |  | 0 | 0% | 3 | 6 | 3 | 33% | 3 |  |  | 3,00 | 33% | 3,00 | 25%
Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda | PROYECTA Empresa para el Desarrollo Territorial | Equipamientos construidos | ND | No. | 24 | No Acumulada | NP |  |  | 8 |  | 0 | 0% | 8 |  | 0 | 0% | 8 | 8 |  | 0,00 | 0% | 0,00 | 0%
Infraestructura institucional o de edificios públicos de atención de servicios ciudadanos con procesos constructivos, mejorados, ampliados, mantenidos y/o reforzados | Secretaría de Aguas E Infraestructura Empresa para el Desarrollo Territorial Proyecta | Infraestructura Institucional o edificios públicos construida mejorada, ampliada, mantenida, y/o reforzada | 4 | No. | 4 | Acumulada | 4 | 19 | 238% | 4 |  | 3 | 75% | 4 |  | 2 | 25% | 4 |  |  | 8,00 | 100% | 6,00 | 84%

## Slide 10
CONCLUSIONES SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO”
ENTE DESCENTRALIZADO PROYECTA CON CORTE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022
El Ente Descentralizado, cuenta con compromisos de ($ 1.108.224.927.79) de un presupuesto definitivo de ($ 3,175,054,512.00), que se encuentra bajo su responsabilidad con corte al 30 de septiembre de 2022, equivalente al 35%, ubicándose en semáforo rojo-crítico
El Ente Descentralizado Proyecta, cuenta con un bajo estado de ejecución de las metas producto del Plan de Desarrollo, de las once que se encuentran bajo su responsabilidad, diez (10) se ubican en semáforo rojo-crítico (91%) y una (1) en verde oscuro- sobresaliente 9%.
SEMAFORO CUMPLIMIENTO | No. | %
Sobresaliente (Entre 80%-100%) | 1 | 9%
Satisfactorio (Entre 70% -79,99%) |  | 
Medio (Entre 60%-69,99%) |  | 
Bajo (Entre 40% - 59,99%) |  | 
Critico (Entre 0% - 39,99%) | 10 | 91%
TOTAL | 11 | 100%
El Ente Descentralizado Proyecta, cuenta con una diferencia del 1% entre Certificados de Disponibilidad y Registros Presupuestales- Compromisos, por lo que se sugiere revisar si corresponde a trámites precontractuales o se debe liberar.

## Slide 11
CONCLUSIONES SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO”
ENTE DESCENTRALIZADO PROYECTA CON CORTE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022
El Ente Descentralizado PROYECTA, tiene las siguientes Metas Bajas y Críticas:
Nombre del Producto aprobado en el PDT | Dependencia responsable | Nombre del Indicador aprobado en el PDT | Línea Base Producto | Unidad de medida del indicador de producto escogido | Meta Producto Cuatrenio | Tipología Meta Acumulado No Acumulado | Meta Física Esperada 2020 | Ejecución Metas 2020 | % Ejecución 2020 | Meta Física Esperada 2021 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2021 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2022 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2022 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2023 | Meta Reprogramada |  | Avance Meta fisica 2020 - 2022 | Avance Porcentaje Meta fisica 2020 a sep 2022 | Avance Meta fisica Cuatrenio | Avance Porcentaje Meta fisica Cuatrenio a sep 2022
Servicio de asistencia técnica y jurídica en saneamiento y titulación de predios | PROYECTA | Entidades territoriales asistidas técnica y jurídicamente | ND | No. | 12 | No Acumulada | 3 | 3 | 100% | 3 |  | 0 | 0% | 3 | 3 | 0 | 0% | 3 |  |  | 3,00 | 33% | 3,00 | 25%
Viviendas de Interés Prioritario urbanas mejoradas | PROYECTA Empresa para el Desarrollo Territorial | Viviendas de Interés Prioritario urbanas mejoradas | ND | No. | 300 | No Acumulada | 75 | 52 | 69% | 75 |  | 0 | 0% | 75 |  | 0 | 0% | 75 | 98 |  | 52,00 | 26% | 52,00 | 17%
Estudios de pre inversión e inversión | PROYECTA Empresa para el Desarrollo Territorial | Estudios o diseños realizados | ND | No. | 12 | No Acumulada | 3 | 0 | 0% | 3 |  | 0 | 0% | 3 | 6 | 3 | 33% | 3 |  |  | 3,00 | 33% | 3,00 | 25%
Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda | PROYECTA Empresa para el Desarrollo Territorial | Equipamientos construidos | ND | No. | 24 | No Acumulada | NP |  |  | 8 |  | 0 | 0% | 8 |  | 0 | 0% | 8 | 8 |  | 0,00 | 0% | 0,00 | 0%

## Slide 12
Nombre del Producto aprobado en el PDT | Dependencia responsable | Nombre del Indicador aprobado en el PDT | Línea Base Producto | Unidad de medida del indicador de producto escogido | Meta Producto Cuatrenio | Tipología Meta Acumulado No Acumulado | Meta Física Esperada 2020 | Ejecución Metas 2020 | % Ejecución 2020 | Meta Física Esperada 2021 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2021 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2022 | Meta Reprogramada | Ejecución Metas 2022 | % Ejecución | Meta Física Esperada 2023 | Meta Reprogramada |  | Avance Meta fisica 2020 - 2022 | Avance Porcentaje Meta fisica 2020 a sep 2022 | Avance Meta fisica Cuatrenio | Avance Porcentaje Meta fisica Cuatrenio a sep 2022
Viviendas de Interés Social urbanas construidas | PROYECTA Empresa para el Desarrollo Territorial | Viviendas de Interés Social urbanas construidas | ND | No. | 100 | No Acumulada | NP |  |  | 35 |  | 0 | 0% | 35 |  | 0 | 0% | 30 | 35 |  | 0,00 | 0% | 0,00 | 0%
Viviendas de Interés Social urbanas mejoradas | Secretaría de Aguas E Infraestructura PROYECTA Empresa para el Desarrollo Territorial | Viviendas de Interés Social urbanas mejoradas | ND | No. | 300 | No Acumulada | 10 | 0 | 0% | 50 |  | 14 | 28% | 120 | 46 | 0 | 0% | 120 | 0 |  | 14,00 | 8% | 14,00 | 5%
Viviendas de Interés Prioritario urbanas construidas | PROYECTA Empresa para el Desarrollo Territorial | Viviendas de Interés Prioritario urbanas construidas | ND | No. | 100 | No Acumulada | 25 | 0 | 0% | 25 |  | 0 | 0% | 25 |  | 0 | 0% | 25 | 50 |  | 0,00 | 0% | 0,00 | 0%
CONCLUSIONES SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO”
ENTE DESCENTRALIZADO PROYECTA CON CORTE AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022

## Slide 15
GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
¡GRACIAS!